«Утверждаю»

Генеральный  директор

ОАО «Распределительная сетевая компания»

______________В.А. Халюзин

«___»________________2008г.

План-график

проведения  реконструкций и капитального строительства  линий электропередач   и трансформаторных подстанций   ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2009 год

| п\пНаименование объектов | ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Капстроительство |  |
| 1.1ТП-22 КЛ-0,4 кВ РП ж/д ул.Кирова 22 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.2ТП-174 монтаж КСО, перезавод КЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.3От ТП-132 ВРУ ул.Ленина 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 1.4 КТП-131 КЛ-0,4 кВ опора 2/29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.5 ТП КТП-131 КЛ-0,4 кВ опора 2/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.6КТП-131 КЛ-0,4 кВ опора ул. Киевская-пер. Ключевой |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.7КТП-131 КЛ-0,4 кВ опора пер.Ключевой-Луговой |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.8КТП-131 КЛ-0,4 кВ опора ул. Киевская-Луговой |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.9КТП-150 КЛ-04 кВ опора ул.Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.10Строительство КЛ-6 кВ ул.Кавказская -пл.Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.11 Строительство ВЛЗ ул.Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.11КТП-150 КЛ-04 опора ул.Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.12КТП-150 -в/в опора ул.Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.13 Строительство КТП-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |
| 2.1ТП-27 замена дверей |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Ф-103 замена ВЛ-10 кВ на ВЛЗ опоры №12-№31 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 РП-5 Ф-502 замена масляных выключателей |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ТП-224 замена дверей |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.5 ТП-20 замена трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.6 ТП-186 замена трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.6 РП-2 замена трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.7 ТП-62 замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3.8 ТП-168 ремонт ЩО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3.9 Ф-107 ВЛЗ-10кВ опора №1-№45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.10 ТП-151 замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.11 ТП-188 замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.12ВЛЗ Ф-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| 3.8 Ф-107 ВЛЗ-10 опора №32 ТП-218 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3.9 ЗРУ-10 кВ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам.генерального  директора

по капитальному  строительству                                                                   И.В. Якушова

Главный инженер                                                                                              Е.П.Мигуев

Начальник   ПТО                                                                                                 Л.С. Авоян

«Утверждаю»

Генеральный  директор

ОАО «Распределительная  сетевая копания»

______________В.А. Халюзин

«___»________________2008г.

План-график

проведения капитальных ремонтов,  линий электропередач   и трансформаторных подстанций   ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2009год

| п\пНаименование объектов | ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Капитальный ремонт |  |
| 1.Кабельные линии 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1ТП-61-РП котельной |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2ТП - 19 РП д/с ул.Красноармейская |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3ВРУ базы-опора №1 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4ТП-205 РП Магазинная 26 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5ТП-12 РП ул.Первомайская 41 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6ТП-135 РП-ул.Зеленая 1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.7ТП-184 ВРУ ул.Ленина 63 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.8ТП- 135-РП К.Маркса 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9ТП-249-ВРУ ул.Балахонова 41 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.10ТП-215-ул.Грибоедова 25а |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.11ТП-258 ВРУ ул.Ленина 36 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.12ТП -135-ВРУ ул.Партизанская 91а |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.13РП-6-ВРУ К.Маркса 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.14ТП-27-ВРУ школа-интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.15ВРУ ул.Космонавтов 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.16ТП-24-ВРУ У.Алиева 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.17ТП-18-ВРУ ул.Кавказская 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.18РП-0,4 «Никольскй собор»-РП-0.4 «Дом творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.19ТП-27-РП-0,4 Интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.Кабельные линии 6\10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1ТП-132-РП2 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Ф-605 п/ст «Северная»-ТП-1 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ТП-61-ТП-60 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ТП-61-ТП-110 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Ф-165 п/ст «Холодмаш» |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6ТП-125-ТТП2 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7Ф-169 КТП-210 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8ТСН 101 п/ст «Холодмаш» |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9ТСН 102 п/ст «Холодмаш» |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10Ф -109 ТП169-ТП100 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11Ф-103 опора 10/1, 10/2-опоа 12 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12ТП268-опораФ-125 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 Ф-605 КТП-197-в/в опора |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14Ф-125 ТП-165а-ТП67 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15ТП-149-ТП-152 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.16ТП-125 -ТП201 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.17ТП-110-ТП-149 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 ТП-24 Т-2 кабельная перемычка |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.19ТП-28-ТП29 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.20ТП-88-КТП-120 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.21ТП-26-ТП-35 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.22Ф-261 РП-2-ТП-173 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.23ТСН-102 п/ст «Холодмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Перемычка ТСН-2 в РП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.24Ф-502 РП-5-опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.25Ф-263 ТП11-ТП-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.26КТП-275-КТП-305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.27Ф-269 РП-2-ТП-132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.28РУ-10 ТСН-100 в РП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.29Ф-221 п/ст «Холодмаш»-РП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.30Ф-184 РП-5-опора №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.31Ф-183 РП-5-опора №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.32ТП-134-ТП-151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.33Ф-319 РП-3-ТП-161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.34 в/в перемычка Т-1 ТП-122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.35 Ф-503 ТП-80-ТП-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.36РП-2 Ф-264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.37 ячейка ВН 22 ТП-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.38 ТП-282 Ф-315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.39 в/в перемычка ТП-268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.40 ТП-186-ТП-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.41 ТП-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.Воздушные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ТП - 241 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2ТП - 106 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3ТП - 205 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4ТП - 31 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5ТП — 55 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6ТП - 7 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7ТП - 257 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8ТП- 3 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9ТП - 197 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10ТП - 64 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11Ф-607 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12ТП - 70 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13ТП - 57 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14ТП - 57 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.15ТП-53 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.16ТП-62 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.17ТП-98 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.18ТП-88 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3.19ТП-58 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3.20ТП-131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.21ТП-205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.22ТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 322Ф125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.23ТП-149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3.24ТП-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3.25ТП-138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3.26РП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.27ТП-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.28ТП-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.29ТП-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.Воздушные линии 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1Ф-607 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2Ф-125 ТП-131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.3Ф-112 опора 1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Воздушные линии уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ТП-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1ТП-36 ул.Подгорная |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2ТП-155 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3ТП- 225 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5ТП-139 ул.Октябрьская |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6ТП-14 ул.Красноармейская |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7ТП-67 ул.Доватора |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8ТП-132 ул.Ставропольская |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9ТП-120 ул.Доватора |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.10ТП-78 ул.Советская |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.11ППП ТП-31 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.12ТП-149 ул.Доватора,Фрунзе ПП |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.13ТП-20 ул.Фабричная |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 4.14ТП-62 ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 4.15РП-2 пер.Одесский |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4.16ТП-109 пер.Союзный |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4.17 ТП-103 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4.18ТП-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 4.19ТП-131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 4.20ТП-149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 4.21ТП-120, ТП-120а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4.22ТП-251 ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4.23ТП-60 ул.Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 5.0 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1- Ремонт кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2ТП -224,234,231,65 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3ТП-224 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4ТП-109,12,147,55,РП-5 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 5.5ТП-173,204,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 5.6ТП-132,137,134,78,122,154,66,93,151,186,24,154,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 5.7Ремонт кабельных каналов п/ст «Холодмаш» |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Служба ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1Капремонт трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2ТП-283,АВР-0,4 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 6.3п/ст «Восточная» |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 ВН ТП-1,52,9,147,249,286,161,22,37 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 ВН ТП-262,30,283,145,237,256,232,31,107,216,224,48 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 ВН ТП-42,245,53,57 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 Тр-ры №24084,№21793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |

Зам.генерального  директора

по капитальному  строительству                                                                   И.В. Якушова

Главный  инженер                                                                                               Е.П.Мигуев

Начальник   ПТО                                                                                                 Л.С. Авоян

Примечание: Согласование графиков капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО «Распределительная сетевая компания» с системным администратором  не требуется.

Примечание: При проведении ремонтных работ плановые ограничения мощностей по основным сечениям электрической сети не производятся , в связи с переходом на резервные линии.